**INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO** **PROGRAMOS**

**ĮGYVENDINIMO PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖJE PER 2018 METUS ATASKAITA**

2019 m. kovo 18 d.

**INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

**Programos tikslas** - Padidinti užimtumą per patrauklumo darbui ir investicijoms gerinimą, darbo vietų pasiekiamumo ir darbo jėgos mobilumo didinimą.

**Programos uždavinys** - Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pertvarkant nepakankamai efektyviai naudojamus pastatus, statinius ir erdves.

**Programos finansavimo šaltiniai** – Europos sąjungos lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, kitos viešos lėšos.

**Programos įgyvendinimo terminai** - 2014-2023 metai.

**Rodikliai, prie kurių prisideda programa:** Užimtųjų gyventojų Tauragės regione dalis, palyginti su darbingo amžiaus gyventojais, procentais.

Planuojama, kad 2023 m. šio rodiklio reikšmė padidės iki 65 procentų;

1-R-1- Įmonių skaičius tūkstančiui gyventojų savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų;

1.1-P-1 - Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2;

1.1-P-2 - Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2;

1.1-P-3 - Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.

**TAURAGĖS REGIONO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS**

Regione per 2014–2020 metus planuojama įgyvendinti 18 projektų.

Bendras biudžetas –9,23 mln. Eur, iš kurių 7,09 mln. Eur–ES lėšos.

Iki 2017 metų pabaigos iš viso panaudota1,93 mln. Eur arba 20,98 proc., ES lėšų panaudota 1,38 mln. Eur arba 19,55 proc.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Panaudotos lėšos iki 2018metų pabaigos – 5044 934 Eur : ES lėšos – 3.595. 024 Eur, savivaldybių biudžeto lėšos – 1.055.774 Eur, Valstybės biudžeto lėšos – 376.374 Eur, kitos viešos lėšos – 17.762 Eur, **Projektų pasiskirstymas pagal atsakingas ministerijas ir uždavinius**Programoje viso 17 projektų: pagal 1.1. uždavinį – 8 projektai,pagal 1.2. uždavinį 9 projektia. Programoje dalyvauja 3 ministerijos.* Kultūros ministreija 4 projektai, pagal 1.1. uždavinį;
* Susisiekimo ministerija 9 projektai, pagal 1.2.uždavinį;
* Vidaus reikalų ministerija 4 projektai, pagal 1.1. uždavinį.
 |
|  | **Programos veiklų plano vykdymas Pagėgių savivaldybėje** |

Programoje buvo numatyta įgyvendinti 5 projektai:

* Apleistos teritorijos už kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams
* Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas.
* Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir jos prieigų sutvarkymas
* Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie M. Jankaus gatvės Pagėgiuose
* Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas

**Programos projektų igyvendinimui iki 2018 m. pabaigos panaudota:**

Savivaldybės biudžeto lėšų – 94.103 Eur;

Valstybės biudžeto lėšų – 91.638 Eur;

Europos sąjungos lėšų – 921.676 Eur;

Kitų viešųjų lėšų – 12.158 Eur.

Ataskaitos rengėja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Loreta Razutienė.